Comité sur la voirie forestière

Compte rendu

1ère rencontre

24 août 2016 de 9h00 à 12h00

Salle 1.12 Bureau du MFFP, 195 blv Perron Est, Caplan (Québec)

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :

- Rappeler le mandat du comité

- Définir les livrables et leurs responsables

- Adopter un calendrier de travail

Ouverture de la rencontre Thomas Romagné ouvre la rencontre à 9h07, il souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants Un tour de table est effectué afin que chacun puisse se présenter

Rappel du mandat du comité tel qu’adopté par la TGIRT le 8 juin 2016 Thomas Romagné rappelle le mandat du comité tel qu’il a été adopté en TGIRT commune

Discussion sur les objectifs, l’échéancier et les résultats attendus (Principaux points abordés) Importance d’avoir un portrait – Phase 1 Repartir des travaux qui avaient été effectués par la CRÉ. Rendre la documentation disponible à l’ensemble du comité Au-delà des chemins prioritaires, il y a des tronçons a identifier qui sont plus problématiques dû à leur situation géographique ou leur confection 2 classes : Prioritaires et sensibilité (en fonction de certains enjeux : faunique, aquatique, fragmentation, …) Éviter de créer des problèmes avec les nouvelles construction Trouver des solutions aux problèmes existant Le comité devrait se pencher sur les chemins à fermer Aller plus loin que simple entretien : Certains chemin n’ont pas été construit selon les normes actuelles. Ces chemins nécessitent plus qu’un simple entretien. Trouver des sources de financement – Où sont les opportunités en région? Concernant le financement, importance d’établir des priorités d’intervention en amont. Ainsi, lorsque le financement devient disponible, il devient plus facile de diriger le financement Rappel sur le mandat du comité qui essentiellement devra travailler sur le développement du réseau routier. 3 actions possibles : 2 axes sur les impacts, la fragmentation et la qualité de l’eau Impact et action du réseau prioritaire et/ou sensible Impact et action du réseau non priotaire et/ou sensible Impact et action du futur réseau

Définir les livrables du comité et établir un calendrier de travail

Phase 1 – Portrait du réseau routier (Prochaine TGIRT commune Décembre 2016) Revue des travaux de la CRÉ Définition d’un réseau prioritaire Critères Définition d’un réseau sensible (Potentiel) Critères (distance des cours d’eau, âge, %pentes, dynamique des cours d’eau, etc.) Phase 2 – Quels sont les problèmes existants et les solutions liées Quels entretien préventif sur le réseau prioritaire et sensible Comment on finance cet entretien Phase 3 – Problématique de financement et solution (Avril 2017) Opportunité de financement actuelle Phase 4 – Établir un plan de gestion concernant la construction des nouveaux chemins (Période d’application?) Revue des travaux du consortium + Réaliser une analyse comparative (benchmarking) des divers modèles et plans de gestion existants dans les UA du Québec et dégager des pistes de solution aux enjeux locaux à soumettre au comité. (En lien avec le futur plan de gestion) (Avril 2017) La nouvelle repartition spatiale va changer la façon dont les chemins vont être utilisés. Tenir compte de cette nouvelle utilisation pour planifier le type de chemin Proposer un zonage en fonction des scénarios sylvicole (intensification ou pas), densité du réseau visée, sensibilité Proposer des scénarios et caractéristiques de construction et d’entretien/fermeture de chemin en fonction du zonage, durée de vie, utilisateur, etc… Tenir compte des enjeux (Fragmentation et qualité de l’eau)

Présentation et discussion du mandat de la coordination des travaux du comité (Antoine) Antoine Richard présente une esquisse du mandat de la ressource qui serait engagée sur le comité (voir document joint)

Varia Formation d’un comité de selection composé de Martin Leblanc, Antoine Richard et Thomas Romagné

Prochaines rencontres du comité Début octobre pour rencontrer la nouvelle ressource

Clôture de la rencontre La rencontre se termine à 12h05

2016-08-25 préparé par Thomas Romagné